PTVC

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | 6952 Canobbio |
| Data | 03.10.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho implementato la pagina “Comitato” creando la pagina apposita con un testo che poi l’amministratore potrà modificare a suo piacimento.  Ho implementato la pagina “Contattaci!” scaricando un plugin di nome “contact form 7” e collegandolo alla pagina apposita con uno shortcode:    Ho implementato la pagina “Statuti” creando la pagina apposita con un testo che poi l’amministratore potrà modificare a suo piacimento con anche un link per un pdf come da richiesto.  Ho implementato la pagina “Tasse e prezzi” creando la pagina apposita con un testo che poi l’amministratore potrà modificare a suo piacimento.  Ho implementato la pagina “FAQ” creando la pagina apposita e scaricando un plugin di nome “Acronix FAQ” che serve a creare le domande e le risposte e per poi racchiuderle in un gruppo da inserire in una pagina, quindi ho creato il gruppo di domande, alcune domande di prova e le risposte.    Questo è come ho fatto a creare le domande:    Questo invece è come ho fatto a creare il gruppo che poi contiene le domande:    Ho creato varie pagine del menu, certe di quelle non devono contenere niente quindi sono vuote. (veda documenti inviati dal signor Rollini) |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Soltanto qualche problema nello scegliere il plugin corretto per la pagina “FAQ” che ho risolto scaricando il plugin “Acronix FAQ” che funziona alla perfezione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho idea di dove sia rispetto alla pianificazione dato che ogni settimana ricevo obiettivi in più e le priorità delle funzioni da implementare cambiano. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con lo sviluppo delle pagine. |