Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | 6952 Canobbio |
| Data | 04.09.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho cominciato a creare un file contenente le domande relative al testo del quaderno dei compiti dato che ci sono certi punti che non ho capito molto bene.  Dopodiché ho cercato su internet delle informazioni relative a certi sistemi di cui non ero a conoscenza come CMS o come l’estensione Xdebug di PHP. Dopo essermi informato le domande sono diminuite ma ci sono comunque alcune insicurezze. Copio le domande qui alla fine del rapporto.  Ho cominciato con la documentazione completando la prima parte di analisi fino all’analisi dei requisiti più anche l’analisi dei costi. Mi manca soltanto finire l’abstract e gli “use case” e la parte di analisi è completa. Ho creato il repository online su github sotto mio nome nel mio profilo dove ho creato il documento readme.md che viene mostrato alla pagina iniziale del repository che spiega il progetto e ha i collegamenti per le altre pagine contenenti i rapporti, la documentazione e l’applicativo. Lascio il link alla fine del rapporto.  Ho mandato una mail al docente responsabile in modo da risolvere direttamente i dubbi in meno tempo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non sono ancora molto in chiaro sul progetto e sul suo scopo / funzionamento. Chiederò più informazioni in modo da chiarire il tutto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho ancora creato il Gantt quindi non posso saperlo certamente, però essendo state le prime 8 ore del progetto penso che sia a tempo con la pianificazione che eseguirò. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creare il Gantt.  Ricevere delle risposte alle domande in modo da chiarire ogni punto del progetto così da poter cominciare con l’implementazione. |

Domande:

cosa si intende per incontri virtuali?

cosa si intende per riunioni virtuali?

cosa si intende per interscambio delle persone?

cosa si intende per incontro annuale?

cosa si intende per preparazione di un ambiente di sviluppo con ..AMPP, Netbeans e Xdebug?

cosa si intende per versione base in PHP?

Repository: https://github.com/AlessandroSpagnuolo/ProTicino/