PTVC

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | 6952 Canobbio |
| Data | 12.09.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Sono stato assente le prime 4 ore per via di un’influenza, il pomeriggio sono rientrato a scuola e ho continuato normalmente. Ho cambiato la tabella dei requisiti aggiungendo una colonna che da singolarmente le priorità ad ogni sotto requisito. Ho modificato il Gantt rimuovendo delle attività, dato che non sono necessarie. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono a tempo con la pianificazione, senza alcun ritardo o anticipo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Cominciare con l’implementazione dell’applicativo, portando avanti la documentazione e facendo un manuale di come installare il pacchetto WordPress che ho installato e di come l’ho usato. |