PTVC

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | 6952 Canobbio |
| Data | 02.10.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho modificato il menu principale del sito. Se prima era una pagina intera contenente il menu, ora nella barra del menu principale del sito ci sono tutti i collegamenti tramite un menu dropdown che ho potuto implementare andando sotto “Appearance -> Menus”. Questo mi ha permesso di inserire ogni voce del menu sotto la giusta voce principale.        Questo è il risultato ottenuto:    Sto cercando il modo di caricare WordPress sull’ftp della scuola con l’aiuto del professore Barchi, in modo da avere online l’intero ambiente di sviluppo.  Il pomeriggio non c’era più il professore Barchi, quindi ho aspettato ad andare avanti con il mettere online il sito.  Ho fatto i primi collegamenti alle pagine del menu, cioè la pagina comitato, contattaci, assemblea generale dei soci, statuti, agenda & novità, diventare socio, diventare sponsor, genealogia e tasse e prezzi.  Vorrei essere in chiaro su cosa mettere in queste pagine dato che le ho create, stasera parlerò con il signor Rollini.  Dall’ultima conversazione che ho avuto con lui ho trascritto quello che mi ha detto, cioè:  Menu principale:  1a-d priorità 1 possibilità di contattare  e priorità 2  f priorità 1  g priorità 1  h priorità 3  i priorità 2  2a priorità 1  b priorità 2  3a-b (per adesso coming soon) (descrizione e altro) (solo chi è interessato e solo a pagamento)  4 priorità 2 (coming soon)  5 menù pronto però in fase di allestimento (bisogna investire tanto per vedere quali prodotti possono essere inviati)  6 priorità 3 (dopo un anno magari)  7 priorità 4 (dipende quando si contatta)  Menu secondario:  1a priorità 1  b priorità 1 o 3 (se ce va bene senno fa niente)  2 priorità 3  3a priorità 3  b priorità 1  c priorità 1  4 priorità 1  5 priorità 1 (anche per i non soci) (si apre una nuova finestra) (contribuiscono ai titubanti a convincersi dato che è ufficiale)  Essendoci dei coming soon e avvisi sul fatto che quella determinata funzione sarà da fare dopo un anno vuol dire che non devo implementare io quelle funzioni per la consegna, ma il signor Rollini quando continuerà il suo progetto.  Stasera confermerò le informazioni che ho potuto trascrivere. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato problemi nel mettere online WordPress sull’infomaniak della scuola, non sono ancora arrivato ad una soluzione con il professore Barchi e dato che non era più presente dopo le prime 4 ore non ho potuto andare avanti con la soluzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono ancora a tempo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Mettere online il sito su infomaniak e implementare altre pagine del menu. |

Lascio qua sotto e anche in allegato quello che ho ricevuto oggi dal signor Rollini, cioè una tabella che descrive il menu principale. Stasera ne discuterò con lui.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.a |  | Comitato | Prevista una pagina di Testo |
| 1.b |  | Contattateci | Previsto un e-form |
| 1.d |  | Statuti | Previsto una pagina di testo + 1 link per scarico Pdf |
| 1.e |  | Agenda & Novità | Sulla falsa riga della pagina della Pro Ticino; 2 colonne (Agenda / Novità) vedi <https://www.proticino.ch/sezioni-in-svizzera/thun/agenda-novita> |
| 1.f |  | Diventare Socio | Previsto una pagina di testo dove si spiega i passaggi e si lascia confermare all’utente, la richiesta per lo scarico della documentazione |
| 1.g |  | Diventare Sponsor | Previsto una pagina di testo dove si spiega i passaggi e si lascia confermare all’utente, la richiesta per lo scarico della documentazione |
| 1.h |  | Geneologia | Link diretto sulla pagina della Pro Ticino: <https://www.proticino.ch/chi-siamo/genealogia/> + spiegazioni e informazioni varie (solo testo e qualche immagine). Questo è in ogni caso una Prio 2 o 3 in quanto non ancora chiaro se si farà o no … |
| 1.i |  | Tassa e prezzi | Pagina di testo + pdf |
|  |  |  |  |
| 2.a |  | Invita amici sul portale | Un pagina d’immissione (adattabile) produrrà un email che uscirà al destinatario dell’invito. La pagina d’immissione comprenderà nome completo del mittente (automatico dal profilo del richiedente) + proposta di Oggetto per l’invito, ma modificabile dall’utente + testo dell’invito, ma modificabile + immissione dell’email del richiedente + tasto d’invio |
| 2.b |  | Elenco new entry | Tabellina con le *new entry* delle ultime 2 settimane, generate in automatico dal DB |
| 2.c |  | Bacheca | ~~eliminare~~ |
|  |  |  |  |
| 3.a |  | Crea il tuo profilo (interscambio) | Machera d’immissione per l’immissione dei dati personali e foto (i dettagli seguiranno a breve) |
|  |  | Crea profilo di ricerca (interscambio) | Maschera d’immissione dati di ricerca per l’interscambio (i dettagli seguiranno a breve) |
|  |  |  |  |
| 4.a.a |  | Crea gruppi (interagisci) | Tool già pre-confezionato ? |
| 4.a.b |  | Crea forums (interagisci) | Tool già pre-confezionato ? |
| 4.a.c |  | Crea chats (interagisci) | Tool già pre-confezionato ? |
| 4.a.d |  | Crea idee (interagisci) | Pagina d’immissione con Oggetto + Testo libero + tasto invio (mittente = inbox dell’amministratore del portale) |
|  |  |  |  |
| 4.b. |  | Ricerca ticinesi | Machera d’immissione ( |
|  |  |  |  |
| 4.c.a |  | Le mie feste / attività | L’utente può pubblicare liberamente le sue feste / attività (sulla falsa riga del punto 1.e ?) |
| 4.c.b |  | Le mie attività | Da eliminare in quanto racchiuso già in 4.c.a |
| 4.c.c |  | Bacheca | L’utente può pubblicare liberamente. L’amministratore del portale dà l’ok quindi non è a pubblicazione immediata ! |
|  |  |  |  |
| 5.a.a |  | Formaggini (sconti/fornitori) | Tabellina con testo |
| 5.a.b |  | Carne (sconti/fornitori) | Tabellina con testo |
| 5.a.c |  | vini (sconti/fornitori) | Tabellina con testo |
| 5.a.d |  | Alcool (sconti/fornitori) | Tabellina con testo |
| 5.a.e |  | culinaria ticinese | Tabellina con testo |
| 5.a.f |  | Diversi | Tabellina con testo |
|  |  |  |  |
| 5.b |  | Viaggi | Tabellina con testo |
| 5.c |  | Concorsi | Tabellina con testo |
| 5.d |  | Traslocchi | Tabellina con testo |
|  |  |  |  |
| 6.a.a |  | Giochi | Prio 3 .. non ancora chiaro |
| 6.a.b |  | Concorsi | Prio 3 .. non ancora chiaro |
| 6.a.c |  | Interagire | ~~eliminare~~ |
|  |  |  |  |
| 7.a.a |  |  | Da definire |
| 7.a.b |  |  | Da definire |
| 7.a.c |  |  | Da definire |